БИЗНЕС-ПЛАН

AI-ПЛАНИРОВЩИК

Интеллектуальная SaaS-система планирования

производства металлоконструкций

Регион: Урал, Россия

Дата: Февраль 2026

Стартовый бюджет: 300 000 - 500 000 руб.

# 1. Резюме проекта

Суть идеи: Веб-платформа (SaaS) на базе AI для автоматического планирования производства на заводах металлоконструкций. Система принимает данные о проектах (импорт из Excel, Tekla, Advance Steel), рассчитывает трудоёмкость, оптимизирует загрузку участков и формирует производственные графики с учётом приоритетов, материалов и сроков.

Почему именно эта ниша: Вы ежедневно решаете задачу планирования производства и знаете все боли отрасли изнутри. Большинство заводов металлоконструкций планируют в Excel и на бумаге. Существующие ERP-решения (АСУ Менеджмент, VOGBIT) тяжёлые, дорогие и требуют длительного внедрения. Рынок ждёт лёгкое cloud-решение с AI, которое можно запустить за день.

| Параметр | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Целевой рынок | 210+ заводов МК в РФ | Только учтённые, реально 500+ |
| Стартовый бюджет | 300 000 - 500 000 руб. | AI-подписки + хостинг + ИП |
| Модель монетизации | SaaS подписка | от 15 000 руб./мес за завод |
| Точка безубыточности | 10-15 клиентов | При подписке 15-20 тыс/мес |
| Срок до первого дохода | 3-4 месяца | MVP + пилот на своём заводе |

# 2. Ваше уникальное преимущество

Вы обладаете редким сочетанием компетенций, которое даёт вам стартовое преимущество перед 95% AI-стартапов:

### 2.1. Доменная экспертиза

- Вы каждый день планируете производство — вы знаете, где Excel ломается, какие данные врут, и почему сроки срываются

- Вы говорите на языке клиента — нормо-часы, отправочные марки, КМД, участки сборки-сварки. IT-разработчик потратит год, чтобы это понять

- Ваш завод = бесплатный полигон — вы можете обкатать MVP на реальных данных без единого внешнего клиента

### 2.2. Технический стек

- VibeCoding + AI — вы способны создать работающий MVP за 2-4 недели с помощью Cursor, Claude, Lovable без найма программистов

- Понимание AI-инструментов — вы можете внедрить LLM для интеллектуального анализа данных, что радикально отличает ваш продукт от классических ERP

### 2.3. Географическое преимущество

- Урал — сердце металлоконструкций России. Екатеринбург, Челябинск, Нижний Тагил, Первоуральск — десятки заводов в радиусе доступности для личных демо и внедрений

- Личные контакты в отрасли — поставщики, смежники, коллеги. Это каналы продаж, которых нет у IT-стартапа из Москвы

# 3. Анализ рынка и конкурентов

Рынок производства металлоконструкций в России — это более 200 официально зарегистрированных заводов с суммарным годовым доходом свыше 247 млрд руб. На Урале сосредоточено порядка 20-30 заводов, что делает регион идеальным стартовым плацдармом.

## Текущие боли рынка

- Планирование ведётся в Excel, на бумаге или в головах начальников участков

- Нет прозрачности: руководство не видит реальную загрузку в реальном времени

- Срывы сроков из-за неучтённых зависимостей между проектами

- Потери на перерасходе материалов из-за ошибок в спецификациях

- Невозможность быстро пересчитать план при изменении приоритетов

## Конкурентный анализ

| Решение | Тип | Стоимость | AI-модуль | Внедрение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АСУ Менеджмент | ERP on-premise | от 500 тыс. руб. | Нет | 3-6 мес. |
| VOGBIT | MES-система | от 300 тыс. руб. | Нет | 1-3 мес. |
| 1С:УНФ | ERP универсальная | от 200 тыс. руб. | Нет | 2-6 мес. |
| Adeptik APS | APS-система | от 1 млн руб. | Да (ML) | 3-12 мес. |
| AI-Планировщик (ВЫ) | SaaS Cloud | от 15 тыс./мес | Да (LLM + ML) | 1-3 дня |

Ваше конкурентное позиционирование: Лёгкий облачный сервис с AI, специализированный именно на металлоконструкциях, с порогом входа в 100 раз ниже ERP и временем запуска в 100 раз быстрее.

# 4. Описание продукта

## Ядро MVP (первые 2-3 месяца)

- Импорт данных: Загрузка ведомостей металлоконструкций из Excel (спецификации, масса, количество деталей, отправочные марки)

- Расчёт трудоёмкости: Автоматический расчёт нормо-часов по типам операций (резка, сборка, сварка, окраска) на основе массы и типа конструкций

- Планировщик: Визуальный график загрузки участков (диаграмма Ганта) с учётом приоритетов проектов и доступных ресурсов

- Дашборд: Реальное состояние производства — что в работе, что задерживается, где узкое место

## AI-функции (месяцы 3-6)

- Умное планирование: AI анализирует историю заказов и предлагает оптимальное распределение работ с минимизацией простоев

- Прогноз сроков: На основе исторических данных AI предсказывает реальные сроки завершения с учётом типичных задержек

- Оптимизация раскроя: Рекомендации по группировке деталей для минимизации отходов при резке

- Чат-интерфейс: Начальник цеха может спросить голосом/текстом: "Когда закончим проект Х?" или "Что делать, если заказчик передвинул сроки?"

## Развитие (6-12 месяцев)

- Интеграция с Tekla Structures и Advance Steel (импорт 3D-моделей)

- Мобильное приложение для мастеров участков (отметки о выполнении)

- Автоматическое формирование заявок на закупку материалов

- Модуль контроля качества (чек-листы + фото фиксация)

- Расширение на смежные отрасли: ЖБИ, трубные заводы, металлообработка

# 5. Технологический стек

Ключевое преимущество VibeCoding — вы можете создать полноценный SaaS-продукт без найма команды разработчиков на старте:

| Компонент | Технология | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- |
| Фронтенд | Next.js / React (через Cursor AI) | 0 руб. |
| Бэкенд | Supabase (БД + Auth + API) | 0 руб. (free tier) |
| AI-движок | Claude API / GigaChat API | 2 000 - 5 000 руб. |
| Хостинг | Vercel / Timeweb Cloud | 1 000 - 3 000 руб. |
| IDE + AI-помощник | Cursor Pro | ~1 500 руб. |
| Аналитика | Recharts / Chart.js (бесплатно) | 0 руб. |
| ИТОГО в мес. |  | 4 500 - 9 500 руб. |

# 6. Финансовый план

## Стартовые расходы (разово)

| Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Регистрация ИП + расчётный счёт | 5 000 |
| Домен + SSL + брендинг (AI-генерация) | 5 000 |
| Подписки на AI-инструменты (6 мес. запас) | 60 000 |
| Хостинг и инфраструктура (6 мес.) | 20 000 |
| Cursor Pro подписка (6 мес.) | 10 000 |
| Юридическое оформление (оферта, политика) | 15 000 |
| Маркетинг (лендинг, Telegram, контент) | 30 000 |
| Резерв на непредвиденные расходы | 55 000 - 155 000 |
| ИТОГО | 200 000 - 300 000 |

## Ежемесячные расходы (после запуска)

| Статья | Сумма, руб./мес |
| --- | --- |
| Инфраструктура + API | 5 000 - 10 000 |
| Маркетинг и продвижение | 10 000 - 20 000 |
| Бухгалтерия (онлайн-сервис) | 2 000 |
| ИТОГО | 17 000 - 32 000 |

## Модель монетизации

| Тариф | Цена/мес | Включено | Целевой клиент |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт | 15 000 руб. | 1 проект, 3 пользователя | Малый завод, цех |
| Бизнес | 35 000 руб. | 5 проектов, 10 польз., AI | Средний завод |
| Про | 75 000 руб. | Безлимит + интеграции | Крупный завод |

## Прогноз выручки

| Период | Клиенты | Ср. чек | Выручка/мес | Расходы/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мес. 1-3 | 0 (MVP) | - | 0 | ~17 000 |
| Мес. 4-6 | 3-5 | 15 000 | 45-75 тыс. | ~25 000 |
| Мес. 7-9 | 8-12 | 20 000 | 160-240 тыс. | ~40 000 |
| Мес. 10-12 | 15-25 | 25 000 | 375-625 тыс. | ~60 000 |

Точка безубыточности: 10-15 подписчиков (месяц 6-8)

# 7. Дорожная карта на 12 месяцев

## Фаза 1: MVP (месяцы 1-3)

- Неделя 1-2: Создать лендинг + Telegram-канал. Описать ценностное предложение.

- Неделя 2-4: Создать MVP с помощью VibeCoding: импорт Excel, расчёт нормо-часов, базовый Ганtt.

- Неделя 4-6: Обкатка на данных своего завода. Собрать реальную обратную связь.

- Неделя 6-8: Доработка по результатам. Добавление базового AI (расчёт оптимального плана).

- Неделя 8-12: Регистрация ИП. Оформление оферты. Подготовка к пилотам.

## Фаза 2: Первые клиенты (месяцы 4-6)

- Пилоты: Предложить 3-5 заводам на Урале бесплатный пилот на 1 месяц.

- Контент-маркетинг: Публикации на профильных площадках (Metalinfo, Хабр, Telegram-каналы металлоконструкций).

- Прямые продажи: Личные визиты на заводы с демонстрацией на их реальных данных.

- Доработка: Итеративное улучшение продукта по обратной связи от пилотов.

## Фаза 3: Рост (месяцы 7-12)

- Масштабирование: Выход за пределы Урала — Поволжье, Сибирь, ЦФО.

- AI-функции: Предиктивная аналитика, чат-интерфейс, оптимизация раскроя.

- Партнёрства: Интеграция с поставщиками металлопроката (автоматические заявки).

- Команда: Найм первого разработчика (если выручка позволяет).

- Гранты: Подача заявки в РФРИТ / Фонд Содействия Инновациям / Сколково.

# 8. Стратегия продвижения

С бюджетом 300-500 тыс. руб. ключевой канал — это экспертный контент и прямые продажи, а не реклама:

- Telegram-канал "AI в металлоконструкциях" — делитесь кейсами из своей практики, как AI помогает планировать. Бесплатно.

- YouTube/Дзен-канал — скринкасты: "Как я спланировал производство 50 тонн МК за 10 минут вместо 2 дней". Бесплатно.

- Публикации на Habr / vc.ru — технические статьи на стыке AI и промышленности. Бесплатно.

- Выставки и конференции — MetalExpo, отраслевые форумы. Демо на ноутбуке — мощнейший инструмент.

- Холодные визиты — на Урале вы можете лично объехать 15-20 заводов за месяц. Показываете систему на их реальных данных (загрузите Excel за 2 минуты).

- Рекомендации — после успешного пилота просите рекомендации. В отрасли все друг друга знают.

# 9. Юридические и налоговые аспекты

- Форма: ИП на УСН 6% ("Доходы"). При доходе до 20 млн руб./год — освобождение от НДС.

- Аккредитация: После оформления ИП подать заявку на IT-аккредитацию в Минцифры для получения налоговых льгот (пониженные страховые взносы 7,6% вместо 30%).

- Гранты: Социальный контракт (до 350 тыс. руб.), региональные гранты через "Мой бизнес", РФРИТ (для масштабирования).

- Защита: Регистрация товарного знака. Оферта для SaaS-сервиса. Политика обработки данных.

- Налоговые каникулы: Вновь зарегистрированные ИП в сфере IT/науки могут получить нулевую ставку до 2 лет (проверить условия по Свердловской/Челябинской области).

# 10. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Заводы не хотят облако (безопасность данных) | Высокая | Предложить on-premise вариант для крупных клиентов; начинать с демо-данных |
| Долгий цикл продаж в промышленности | Высокая | Бесплатный пилот 1 мес.; начинать с малых цехов и ИП-производств |
| Конкуренты скопируют AI-функционал | Средняя | Ваша доменная экспертиза — главный барьер. Быстро набирайте базу клиентов |
| Технический долг из-за VibeCoding | Средняя | Код-ревью через AI; рефакторинг после достижения product-market fit |
| Не хватает времени при работе по найму | Высокая | Первые 3 мес. — вечера/выходные. Увольнение после 5+ платящих клиентов |

# 11. Что делать прямо сейчас

На этой неделе:

- Зарегистрируйте домен (aiplan.ru, metalplan.ru или аналог)

- Создайте Telegram-канал и напишите первый пост о проблемах планирования на заводах МК

- Откройте Cursor и начните собирать MVP: форма загрузки Excel + расчёт трудоёмкости + визуальный Ганtt-график

- Поговорите с 3 коллегами-руководителями с других заводов: спросите, как они планируют и что их бесит

В следующие 2 недели:

- Подключите AI API для автоматического анализа загруженных спецификаций

- Покажите прототип своему директору — предложите бесплатный пилот на вашем заводе

- Зарегистрируйте ИП (через Госуслуги или банк — бесплатно)

Главный принцип: Не пытайтесь сделать идеальный продукт. Сделайте минимально работающий инструмент, который решает ОДНУ конкретную боль — планирование загрузки участков. Покажите его реальному заводу. Всё остальное вырастет из обратной связи.